نموذج رقم ( 167 )

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

ش0ت0م0م

أحدى شركات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

ش0م0ق0م

كراسة الشروط العامة الخاصة بمناقصات وممارسات الشركة

( توريدات محلية )

مناقصة / ممارسة : ـــــــــــــــــــــ

الإدارة الطالبة: ــــــــــــــــــ

جلســــة : ــــــــــــــــــ

قيمة دفتر الشروط : ـــ  ـــــــــــ

تسدد بإيصال رقم: ــــــــــ  بتاريخ: ــــــــــــ

باســــــم : ـــــــــــــــــــــــــــ

الملحقات : 1-  ــــــــــــــــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــــــــــــــــ

4- ــــــــــــــــــــــــــــ

-1-

الجــزء الأول

الفصل الأول

تقديم العطاءات

******

مادة  " 1 "  -  الغرض من العطاء:

مطلوب تقديم عطاءات لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بجمهورية مصر العربية التى سيعبر عنها فيما بعد بـ ــــــــــــ ( الشركة) عن توريد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو عـن تنفيـذ الاعمال المبينة تفصيليا بالأجــزاء المـــرفقة بهــذه الشــــروط " المـواصفات" وكـذا بالرسومات والمقايسات ومـن يـرسو عليه العطاء سيعبـر عنه فيما بعد 00 (المتعهد أو المقاول)

مادة  " 2 "   - نموذج العطاء وطريقة تقديمه:

( أ ) نموذج العطاء :

تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الشركة والمقايسات المرفقة به والتى لا يجوز فصلها عن هذه الشروط والأجزاء الملحقة بها ويجب أن يثبت على كل من مظروفى العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج ويوضع المظروفين داخل مظروف مغلق ويعنون المظروف الخارجى بالعنوان الاتى:-

السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

" 42 " شارع رمسيس- القاهرة

عطاء عن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلســة : ــــــــــــ

ملحوظة : في حالة المظروف الواحد يعنون المظروف بالعنوان السابق0

-2-

( ب) طريقة تقديمه :

في المناقصات تقدم العطاءات بإرسالها بالبريد الموصى عليه أو وضعها داخل صندوق العطاءات بإدارة السكرتارية العامة بمبنى الشركة وفى الممارسات تقدم العروض للجنة الممارسة بالإدارة العامة للمشتريات والتعاقدات بمبنى الشركة0

مادة  " 3 "  - معلومات من مقدمى العطاءات:

كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة- واذا كان العطاء مقدما من شخص طبيعى أو معنوى فيجب أن ترافق العطاء صورة معتمدة من بطاقته الضريبية وشهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات0

مادة " 4"- المعلومات التى ترفق بالعطاء أو العرض ( نظام مظروفين فنى/ مالى)

(أ ) المظروف الفنى

يجب أن يحتوى المظروف الفنى على التأمين المؤقت وجميع البيانات الفنية وطريقة ومدة تنفيذ العملية والكتالوجات ومصادر ونوع المهمات وسابقة الأعمال وشهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ، وبطاقة عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مرفقا بها نموذج بيانات أصلى وتتناسب فئتها مع قيمة العطاء حيث يجب أن يكون مقدم العطاء مقيدا بفئة التصنيف المناسبة لقيمة عطائه0

( ب) المظروف المالى:

يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار شاملة الضرائب وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وجميع العناصر التى تؤثر في القيمة المالية للعطاء بطريقة تبين بها قيمة كل بند على حدى حسب ترتيب جداول الفئات0

ويجب أن تكتب الفئات بالحروف والأرقام دون أى كشط أو تحشير مع بيان الفئات بالجنية المصرى والقرش0

ملحوظة: في حالة المظروف الواحد يجب أن يتضمن المظروف ما يحتويه  المظروفان الفنى والمالى أ ، ب

-3-

مادة " 5 " – بيانات خاصة بالعطاء أو العرض:-

- فى حالة وجود أى فرق بين الفئة المبينة بالأرقام وبين الفئة المبينة بالحروف تعتبر الفئة المبينة بالحروف هى الصحيحة وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة0 وفى حالة التناقض أو الشك أو الغموض أو الالتباس في العطاء يفسر التناقض أو الشك أو الغموض أو الالتباس أو القصور في صالح الشركة0

- أى تغيير يجب بيانه بالمداد الأحمر بالأرقام والحروف والتوقيع عليه من مقدم العطاء كما يجب أن تكتب الأسعار بالعملة المصرية 0

جـ-على مقدم العطاء مراعاة ما يلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التـى يتم

وضعها داخل المظروف المالى0

- تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف حسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة0

ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد أو شركة في الخارج أن تكتب الأسعار بالعملة الأجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسـعر المعلن فــي تاريـخ فتـح المظاريف

ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء0

- لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه0

- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو اجراء تعديل فيه مهما كان نوعه0

وإذا رغب في أبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى0

ولا يلتفت الى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية0

-4-

4-أن تكون الاسعار شاملة للضريبة العامة على المبيعات، ويتم توضيح ذلك بالعطاء00ويعتبر السعر شاملا لضريبة المبيعات فى حالة عدم الاشارة اليها بالعطاء المقدم0

- اذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة الى هذا الصنف أما في مقاولات الأعمال فللشركة مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء أن تضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك0

- يبين في قائمة الاسعار ما اذا كان الصنف مصنوعا في مصر أو في الخارج ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها رفض الصنف0

- الفئات التى حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات أيا كان نوعها التى يتكبدها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتمام توريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للشركة والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى0

- اذا تضمنت شروط الطرح تقييم العطاءات أو العروض الفنية بنظام النقاط فيتم ترتيب أولوية العطاءات أو العروض بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء أو عرض على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها ، أو حسب الطريقة المحددة بالمواصفات الفنية0

- عند تحديد بداية مدة تنفيذ العقد باستلام الدفعة المقدمة00يتم تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة خلال عشرة ايام مــن تاريــخ الاخطار بالتعاقد

وإلا احتسبت مدة التنفيذ من تاريخ الاخطار بالتعاقد0

-5-

مادة  " 6 " – إمكانية تجزئة العطاءات

إذا تساوت الاثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل ويجوز ذلك أيضا إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل بالجهة الإدارية وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد ومع صاحب العطاء الأقل عن باقى الكميات وعلى لجنة البت في هذه الحالة أن تثبت في تقريرها الباقى من الصنف بالمخزن ومتوسط الاستهلاك0

مادة " 7 " - أخر موعد لتقديم العطاءات:

يجب أن تصل العطاءات في  ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم ــــــ وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ولا يلتفت الى أى عطاء يسلم بعد الميعاد المحدد بهذه المادة مهما كانت أسباب التأخير كما لا يلتفت بأى حال الى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف 0

مادة " 8 "   - المدة التى يجوز فيها سحب العطاء :

يبقى العطاء نافذ المفعول لمدة ستون يوما تبدأ من اليوم التالى للتاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفه مقدمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الشركة حتى نهاية هذه المدة واذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المودع حقا لشركتنا دون حاجة الى إنذار أو الالتجاء الى القضاء أو اتخاذ أى إجراءات قانونية أو إقامة الدليل على حصول ضرر0

- ويجوز للشركة اخطار مقدم العطاء برغبتها في مد صلاحية العطاء لمدة أخرى تحددها الشركة ويعتبر تخلف مقدم العطاء عن الرد فـي المهلة المحـددة قبولا منه لمـد صلاحية العطاء طبقا لما حـددته

ادارة الشركة وعند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت وفى هذه الحالة يصبح العطاء ملغيا وغير نافذ المفعول فاذا لم يطلب ذلك اعتبر قابلا استمرار الارتباط بعطائه الى أن يصل لشركتنا اخطار منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن عطائه0

-6-

مادة " 9 "- فتح مظاريف العطاءات :

يجوز لمقدمى العطاءات أو لمندوبيهم حضور جلسة فتح المظاريف الفنية وسيتم اخطار مقدمى العطاءات المطابقة فنيا منهم لحضور جلسة فتح المظاريف المالية في الموعد الذى تحدده الادارة العامة للمشتريات والتعاقدات بالشركة0

ملحوظة: وفـى حالة الطرح بنظام المظـروف الواحـد فانه يجـوز لمقدمـى العطاءات

أو مندوبيهم الحضور وسماع الاسعار0

مادة " 10 " - قبول العطاءات

للشركة الحق في تجزئة الأصناف ، والأعمال أو كمياتها بين أكثر من متعهد أو مقاول واحد إذا اقتضى الأمر ذلك وأن تلغى المناقصة أو الممارسة كليا أو جزئيا 0

كما أن للشركة الحق ( تبعا لتقديرها المطلق) في رفض أى عطاء لم تتبع فيه الشروط السابقة تماما0

مادة"11"- إعلان أسباب القرارات

تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء (المناقصة أو الممارسة ) عامة أو  محدودة أو بإلغاء أى منها واستبعاد العطاءات في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض وذلك لمدة 7 ايام عمل ولا يسرى ذلك على العطاء الوحيد أو المناقصات والممارسات المطروحة بنظام المظروف الواحد0

مادة12"- الحالات التى يجوز فيها إلغاء المناقصة:

أ-  يجوز إلغاء المناقصة في الحالات الاتية:-

- اذا لم يستوفى الشروط سوى عطاء واحد من بين العطاءات المقدمة0

- اذا اقترنت العطاءات بتحفظات ورفض مقدموها التنازل عنها0

- اذا كان أقل الاسعار المقدمة للعطاءات المقبولة فنيا يـزيد عــن القيمة التقديرية التى

تمثل سعر السوق0

- إذا تغيرت الظروف التى صاحبت الإجراءات التمهيدية للمناقصة وقبل مــوعد فتــح

المظاريف0

- يجوز قبول العطاء الوحيد عند الحاجة الماسة والعاجلة اذا توافرت الشروط الاتية:-

-7-

- أن يكون السعر مناسبا استرشادا بأسعار القيمة التقديرية التى تمثل سعر السوق0

- أن لا تؤدى إعادة الطرح الى الحصول على أسعار أقل أو مزايا أفضل

- عند تكرار الطرح أكثر من مرة

- في حالة طلب سلع أو خدمات من شركات محتكرة أو وكيل وحيد0

جـ - ويكون الإلغاء للمناقصة بتوصية مسببة من لجنة البت واعتماد السلطة المختصة0

مادة " 13" العطاء المحلى :

- يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الانتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيه 10% من قيمة أقل عطاء اجنبى0

مادة " 14" تعديل العطاء :

لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الشركة يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما لا يؤثر فى أولوية العطاء كما لا يعتد بالعطاء المبنى على خط نسبه مئوية عن أقل عطاء مقدم فى المناقصة

الفصل الثانـــــى

التأمينات

مادة " 15 " - التأمين المؤقت:

- يجب على مقدمى العطاءات أن يودعوا لدى الشركة قبل أو في اليوم المحدد لتقديم العطاءات تأمينا مؤقتا وقدره  ـــ  ــــ ( فقط مبلغ ـــــــــــــ )  نقدا أو بخطاب ضمان يمثل هذه القيمة من أحد المصارف على أن يكون غير مقترن بأى قيد أو شرط وسارى المفعول لمدة ثلاثين يوما على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، أو شيك مقبول الدفع ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بتأمين مؤقت كامل 0

- وتقبل أوراق البنكنوت المصرى بشرط أن لا توضع داخل المظاريف المشتملة على العطاءات بل يجب إيداعها بخزينة الشركة بموجب إيصال رسمي على ذمة تأمين العطاء المقدم وهذا الإيصال يقدم مع العطاء داخل المظروف الفنى وتعتبر الشركة غير مسئولة عن فقد مثل هذه الأوراق لو أرسلت مع العطاء0

-8-

- واذا طلب مقدم العطاء في عطائه خصم التأمين المستحق من التأمينات الموردة منه بالشركة عن عقود سابقة أو من مستحقات له عن توريدات سبق أن وردها أو أعمال سبق أن نفذها فيجوز اجابته الى طلبه اذا كانت هذه التأمينات أو المستحقات مستحقة الصرف فعلا الى مقدم العطاء قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية وليس هناك أى مانع يحول دون صرفها اليه ولا تدفع فوائد عن أى تأمين مؤقت من هذا القبيل0

- يرد التأمين المؤقت الى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك اذا طلب مقدم العطاء ذلك 0

- وعند انقضاء مدة سريان العطاء المقبول يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت وفى هذه الحالة يصبح العطاء ملغيا وغير نافذ المفعول فاذا لم يطلب ذلك اعتبر قابلا استمرار الارتباط0

- ويعتبر التأمين المؤقت ضمانا لحسن نية مقدم العطاء0

مادة " 16 "  - التأمين النهائى:

- يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في مدة لا تتجاوز عشرة ايام تبدأ من تاريخ اليوم التالى لاخطاره بخطاب موصى عليه بقبول عطائه مبلغا يوازى (10% ) أو يكمل التأمين المؤقت الى ما يوازى (10% ) من قيمة التوريدات أو تلقى الخدمات والنقل00 أما بالنسبة للاعمال الفنية الاستشارية والمقاولات فيكون التأمين المطلوب

5% من قيمتها  وذلك ضمانا لتنفيذ العقد على الوجه الأكمل بما في ذلك مدة الضمان ويجب أن يكون سريان خطاب الضمان لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقد0

- ويجوز بموافقة رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب مد المهلة المحددة لأداء

التأمين النهائى بما لا يجاوز عشرة ايام0

- ومبلغ التأمين هذا يحفظ بالشركة طبقا للشروط المنصوص عليها بالعقد ليكون بمثابة ضمان لتوريد الأصناف أو لإجراء العمل على الوجه الأكمل ولتحصيل الجزاءات والتعويضات وغير ذلك من المبالغ التى قد تستحق على المتعهد أو المقاول للشركة وطبقا للعقد وذلك الى أن يتم تنفيذ العقد نهائيا بما فى ذلك فترة الضمان وبطريقة مرضية وحتى يحرر المحضر الرسمي الدال على استلام العمل نهائيا ويعتمده رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب0

-9-

- وللشركة الحق وفى أى وقت أن تخصم من هذا التأمين أى مبالغ تستحق على المتعهد أو المقاول ولا يقوم بدفعها فورا0

- واذا عجز الراسي عليه العطاء عن دفع قيمة هذا التأمين النهائي المطلوب فأن للشركة الحق المطلق بعد إخطاره بخطاب موصى عليه وبدون حاجة الى اتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء  الى القضاء في أن تلغى العقد وتصادر التأمين المؤقت أو تنفيذ العقد كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفتها أو بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه أو بأحد الطرق المقررة بلائحة المشتريات الخاصة بالشركة مع عدم المساس بحق الشركة في الحصول على أى تعويضات أخرى0

- يكون سداد التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك ويجوز بناء على طلب صاحب العطاء المقبول أن تخصم قيمة التأمين النهائي من المبالغ المسددة على ذمة التأمين المؤقت المقدم عن ذات العملية، وإذا جاوزت تلك المبالغ قيمة التأمين النهائـي المستحق فيتم رد الزيادة بغير طلب0

- ولا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التى رسا عليه وقبلتها الشركة نهائيا خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النهائى0

أما اذا كان التوريد المقبول عن جزء من الأصناف المشار اليها وكان ثمنه يكفى لتغطية قيمة التأمين النهائي فيخصم من ثمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموع قيمة العطاء ويحتفظ به لدى الشركة بمثابة تأمين نهائي حتى تمام تنفيذ العقد0

- يجوز بموافقة السلطة المختصة ( رئيس الشركة) وبناء على طلب المتعاقد استبدال التأمين المؤقت أو النهائى المسدد منه بأحد صور السداد الاخرى المنصوص عليها بهذه الكراسة بشرط الا تنقطع مدة سريان التأمين وعدم الإخلال بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التأمين

الجزء الثانى

الفصل الاول

إجراءات تنفيذ العقود

( أ ) الشروط العامة

مادة " 17 " - تعاريف :

التعبير ( بالحكومة) يقصد به حكومة جمهورية مصر العربية0

التعبير ( بالوزارة) يقصد به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية0

التعبير ( بالشركة) يقصد به شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى0

-10-

التعبير ( برئيس مجلس الإدارة) يقصد به رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والعضو المنتدب أو أى موظف أخر يكون مصرحا له قانونا بأن ينوب عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في هذا الصدد0

التعبير ( بالمهندس المقيم) يقصد به المهندس المقيم في دائرة المنطقة موضوع العقد0

التعبير ( بالمهندس ) يقصد به مهندس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى المكلف بملاحظة العمل والتفتيش والاختبار بالمصانع أو أى مهندس أخر تنتدبه الشركة لذلك0

مادة " 18 " -

- يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب عينات الشركة النموذجية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التى يجب على مقدم العطاء الإطلاع عليها ويعتبر تقديمه العطاء أقرارا منه بإطلاعه عليها ويتولى التوريد طبقا لها ولو رافقت عطاءه عينات أخرى 0

- على أنه بالنسبة الى المنتجات الكيماوية يكون التوريد حسب المواصفات المحددة لها وإذا لم يكن لها مواصفات يكون التوريد حسب العينات التى يطلب تقديمها مع العطاءات وإذا كانت هذه العينات مما يفسد ولا تبقى سليمة حتى التوريد فيكون قبول التوريد على أساس مطابقة نتائج تحليلها على نتائج تحليل عينات التوريد0

- وبالنسبة الى المنتجات الهندسية والمعدنية والكهربائية يكون التوريد حسب المواصفات دون التقيد بالعينات ويجوز تقديم عينات للاسترشاد بها فقط0

- أما منتجات الغزل والنسيج فيكون قبولها وفقا للشروط والمواصفات والتجاوزات الفنية التى تقرها وزارة الصناعة0

- ويكون لمقدمي العينات الحق في استردادها في مدى أسبوعين من تاريخ اخطارهم برفضها بكتاب موصى عليه والا أصبحت ملكا للشركة0

مادة " 19 "  -   الضرائب والرسوم الجمركية

في جميع الحالات التى يشتمل فيها موضوع التعاقد على توريد أو توريد وتركيب أصناف أو مهمات مستوردة من الخارج- فيجب أن يقدم مع الفاتورة أو المستخلص المستندات الدالة على تمام سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك00 وكذلك شهادة المنشأ وشهادة تثبت بأن الطرود الخشبية للبضائع المستوردة من الخارج متبخرة ومختومة بخاتم  السنبلة0

-11-

مادة " 20 " - مكتب المقاول وإرسال المكاتبات والإخطارات إليه:

يجب على مقدم العطاء أن يتخذ له محلا مختارا بجمهورية مصر العربية يذكره بعطائه المقدم منه حيث ترسل إليه كافة المكاتبات والإخطارات رسميا على أن يقوم بأخطار الشركة عن كل تغيير يحصل فيه ولا تلتزم الشركة بمراعاة أى تغيير في العنوان ما لم يخطرها بذلك كتابة0

وكل كتاب أو أخطار يترك له أو يرسل اليه بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه أعلن إليه إعلانا صحيحا ما لم يثبت عكس ذلك0

وكافة المكاتبات المتبادلة بين المتعهد أو المقاول والشركة يجب أن تكون باللغة العربية0

مادة " 21 "-  مسئولية المقاولين المتعددين ووفاة أحدهم:

- اذا توفى المتعاقد يجوز للشركة إما فسخ العقد مع رد التأمين اذا لم يكن للشركة مطالبات قبله أو السماح للورثة بإتمام العقد بنفس الشروط والفئات اذا قبلوا ذلك على أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه، ويوافق عليه رئيس مجلس الادارة0

- اذا كان العقد مبرم مع أكثر من متعاقد وتوفى أحدهم فيكون للشركة الحق فى إنهاء العقد مع رد التأمين أو مطالبة باقى المتعاقدين بالاستمرار فى تنفيذه وذلك باخطارهم بخطاب موصى عليه0

ويحصل الفسخ في الحالتين بموجب اخطار موصى عليه وبدون حاجة الى اتخاذ إجراءات

أخرى أو الالتجاء الى القضاء0

مادة " 22 "- مدة التوريد:

تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالى لأخطار المورد بأمر التوريد أو اخطار التعاقد الا اذا اتفق على خلاف ذلك  ويتضمن أمــر التوريد الأصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتهائه0

مادة " 23 " طريقة الدفع:-

يتم سداد قيمة الأصناف الموردة بعد اجراء الفحص والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها0

مادة " 24 " – فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد أو التنازل عنه:-

أ-  يجوز للشركة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد اذا أخل بأى شـرط مـن شروطه

ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار مـن السلطة المختصة يخـطر به

بكتاب موصى عليه بعلم الوصول علـى عنوانه المبين  في العقد0

-12-

ب- يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين الاتيتين:-

- اذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الشركة للحصول على العقد ويشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين والمقاولين بالشركة0

- اذا أفلس المتعاقد أو أعسر 0

ويتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه اعادة قيده بسجل الموردين والمقاولين اذا انتفى سبب الشطب ووافقت السلطة المختصة على ذلك 0

جـ- لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو عن المبالـغ المستحقة له كلها أو بعضها ومـع

ذلك  يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفى في هــذه الحالة بتصديـق

البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقـد عـن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عـن

المبلغ المستحق  له بما يكون للشركة قبله من حقوق0

مادة " 25 "  تعديل كميات أو حجم العقود:-

- يحق للشركة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الأسعار والشروط دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك 0

- ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة المنصوص عليها بالفقرة السابقة وفى مقاولات الاعمال التى تقتضى فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيرة00 فيتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة اسعار هذه البنود لسعر السوق0

ويجب في جميع حالات تعديل العقد توافر الشروط الاتية:-

- موافقة السلطة المختصة 0

- أن يصدر التعديل خلال فترة تنفيذ العقد 0

- الا يؤثر ذلك على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه 0

- وجود الاعتماد المالى اللازم 0

مادة " 26 " - عدم دفع زيادة دون نص صريح:

لا يمكن بأى حال من الأحوال إجابة طلبات المقاولين فيما يختص بزيادة الفئات الواردة بجداول الفئات المرفقة بالعقد أو الامر أو بصرف أى زيادة ما لم يكن منصوصا على ذلك صراحة بالعقد أو الامر أو صدرت قرارات سيادية0

-13-

مادة " 27 "- تقديم شهادات الضمان للمهمات الموردة مـن الخارج وحـق التفتيش والاختبار بمصانع الخارج أو بمصانع جمهوريــــة

مصر العربية0

يجب على المتعهد أو المقاول أن يقوم بمعرفته وعلى حسابه بتقديم شهادات تفتيش أو اختبار من المصانع مبينا بها أن جميع هذه المهمات مطابقة لشروط ومواصفات العقد أو الامر ولا تتحمل الشركة في هذه الحالة مصاريف المصنع المتعلقة بالتفتيش أو الاختبار، كما تحتفظ الشركة لنفسها بالحق في اختيار من يقوم باجراء التفتيش أو الاختبارات اللازمة سواء بمعرفة مندوبى الشركة مباشرة أو هيئات تفتيش أو اختبار وتدفع الشركة في هذه الحالة مصاريف وأتعاب هؤلاء المندوبين أو تلك الهيئات أما الزيارات غير المثمرة الناتجة عن رفض المهمات أو عدم وجود كفاية آلات الاختبار في المصنع أو عــدم تجهيز المهمات  0

للتفتيش أو الاختبار أو عن أى سبب أخر يرجع الى المقاول أو المصنع فان الأخير يتحمل بمصاريفها وأتعابها0

ولمهندس الشركة الحق حسب تقديره المطلق في الاشراف على صناعة الأدوات والمهمات بمصنع المقاول أو بالمصانع التى حصل منها المقاول على تلك الأدوات والمهمات0

ولهذا الغرض يحق له الدخول والبقاء في هذه المصانع في جميع الأوقات أثناء صناعة تلك الأدوات حيث يقوم على نفقة المتعهد بأجراء الاختبارات والمراجعات والأوزان والمقايسات سواء كانت مذكورة أو غير مذكورة بدفتر المواصفات وذلك لكى يتحقق بنفسه من أن صناعة كل جزء من هذه الأدوات والمهمات يسير طبقا لمواصفات وشروط العقد أو الامر0

وعلى المقاول أو المتعهد اخطار مهندس الشركة بأسماء المصانع التى سيحصل منها على أدواته ومهماته قبل البدء في أى عمل من الاعمال- وسوف لا تقبل أى شحنه لأى جزء من أجزاء العمل ما لم يتم اختبارها أو اعتمادها من مهندس الشركة0

وعلى المقاول أو المتعهد أن يقدم لمهندس الشركة صور من جميع الرسومات وكذلك أى مواصفات أو اشتراطات خاصة بالعقد أو الامر وكل ما يلزم بهذا الخصوص على أن تكون جميع هذه الرسومات والمواصفات معتمدة من رئيس مجلس الادارة0

-14-

ولمهندس الشركة الحق في انتداب من ينوب عنه في التفتيش والإشراف ولهذا المندوب الحق في أن يستعمل كل ما لمهندس الشركة من سلطة اختبار الأدوات والمهمات التى سيوردها المقاول أو المتعهد كما له الحق في رفضها اذا لم تطابق الشروط والمواصفات وله أيضا جميع الحقوق السابق ذكرها والمخولة لمهندس الشركة 0

ويجب أن تكون الأدوات أو المهمات جاهزة ومعدة للاختبار قبل اخطار مهندس الشركة عن مواعيد اختبارها بوقت كاف حتى لا يحدث ما يعطل هذه الاختبارات وأن تحدد هذه المواعيد بناء على اتفاق سابق بين مهندس الشركة والمصانع وسوف لا يلتفت لأى طلب بامتداد مدة العقد أو الامر بسبب حصول تأخير في الاختبارات0

الا اذا أرفق مع الطلب شهادة من مهندس الشركة تؤيد طلب المقاول أو المتعهد في الامتداد0

أما بخصوص المواسير وقطعها وملحقاتها المصنوعة محليا فعلى المقاول أو المتعهد تجربتها في المصنع أمام لجنة من الشركة وتحت ضغط يحدد حسب المواصفات لكل نوع وتعمل التجربة قبل الدهان 0

مادة " 28 " - في حالة طلب الشركة لعينات:-

( أولا ) يجب على مقدمى العطاءات أن يقدموا رفق عطاءاتهم عينات أو كتالـوجات

أو مواصفات المهمات المعروض توريدها0

( ثانيا) يجب على المقاول قبل توريد أيه مواد لموقع الأعمال أن يقدم عينات المواد التى يزمع توريدها للشركة لاعتمادها من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه مع بيان كتابى عن المكان أو الأمكنة التى سيحصل منها على هذه المواد وعن الشخص الذى أخذت منه هذه العينة كما يجب تقديم بيان حركتها وكل ما يختص بها من المعلومات التى يطلبها رئيس مجلس الإدارة وعليه أن يقدم زيادة على ذلك نموذج من نوع الصناعة التى يزمع اتباعها ويجب أن تكون هذه النماذج وعينات المواد مطابقة من كل الوجوه للمواصفات والشروط الواردة في هذا الجزء أو لأى شرط من الشروط الخاصة التى تتضمن مستندات العقد وتختم العينات المعتمدة بمعرفة رئيس مجلس الادارة أو من ينيبه عنه والمقاول وتحفظ لمطابقتها بالتوريدات0

-15-

مادة " 29 " - الاختبار:

للشركة الحق في ارسال عينات المواد التى يوردها المتعهد أو المقاول لمعامل الحكومة أو للمعامل الخصوصية لاختبارها وللتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للشروط والمواصفات وللمتعهد أو المقاول أو من ينوب عنه الحق في الحضور وقت عمل هذا الاختبار وعليه أن يقوم على حسابه بتقديم ما يلزم من المهمات والمصنعية ووسائل النقل اللازمة لاجراء هذا الاختبار0

واذا طلب المورد اعادة تحليل العينة الموردة بعد أن اتضح من التحليل الاول عدم مطابقتها للمواصفات ورأت الشركة اعادة التحليل( بناء على هذا الطلب)

فتتحمل الشركة مصاريف التحليل الثانى ان وجد الصنف مطابقا للمواصفات وللشركة في هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثالثة وتكون نتيجة هذا التحليل هى التى يعول عليها ويتحمل المورد مصاريف التحليل الثالث ان وجد الصنف غير مطابق للمواصفات ويجوز

قبول الصنف رغم مخالفته للمواصفات لأى سبب على أن تقدر مصاريف التحليل بمعرفة الجهة التى قامت بأجرائه دون أن يكون للمورد الحق في الاعتراض على هذا التقديــر

وعلى المورد أن يقوم بدفع هذه المصاريف بمجرد طلبها منه وألا كان للشركة الحق في خصمها من المبالغ المستحقة له بناء على العقد المبرم معه عن هذه الأصناف أو أى عقد أخر من أى مبالغ تكون مستحقة له لدى الشركة أو الشركة القابضة أو أى شركة من الشركات التابعة لها أو من التأمين النهائى دون حاجتها الى تنبيه أو اتخاذ إجراءات قضائية أو رسمية أو خلافة 0

مادة " 30 " - شروط عمومية- المقايسات:

فئات جميع بنود العمل المختلفة في المقايسات تشمل وتغطى إقامة وإتمام وصيانة جميع الأعمال التى تتضمنها البنود المختلفة وكذلك الأعمال المنتهية من كل الوجوه طبقا لما هو مبين أو موصوف في مستندات العقد مع مراعاة مطابقتها للنصوص وللشروط التى تحتويها وتشمل كذلك كل المصاريف والتكاليف اللازمة مهما كان نوعها أو التى يحتاج الأمر الى صرفها في سبيل حسن إقامة وإتمام وصيانة جميع الأعمال طبقا لمستندات العقد0

-16-

والفئة التى تدرج في هذه المقايسات عن كل بند من البنود يجب أن يكون العمل المنجز بحالة جيدة صالحة للاستعمال بما في ذلك توريد المواد والتشييد والتركيب وكل المصاريف العرضية الاخرى مهما كان نوعها الا في الأحوال التى ينص فيها صراحة على ما يخالف ذلك0

ويعتبر المقاول قد راعى تماما جميع الشروط والالتزامات والاحتياطات التى تقضى بها مستندات العقد قبل تحديد جميع البنود المختلفة والواردة في المقايسات0

وجميع الكميات الواردة في هذه المقايسات تقريبية فقط ويجب اعتبارها كذلك ولا يسمح مطلقا بعمل أى تغيير في الفئات المختلفة بسبب أى زيادة أو نقص في الكميات مهما كانت الأسباب التى تنشأ عنها0

مادة " 31" - رسوم الدمغة :

تخضع المبالغ التى تصرف من خزينة الشركة لكافة الرسوم والدمغات والضرائب المقررة قانونا0

مادة " 32 " - المبالغ المستحقة على المتعهد أو المقاول:

اذا استحقت أية مبالغ للشركة في ذمة المتعهد أو المقاول فتحسب عليها فائدة سنوية دون حاجة الى تنبيه أو أعذار أو أى إجراء أخر0

أما اذا لم يكن المتعهد أو المقاول قد أودع التأمين النهائى أو أصبح هذا التأمين غير كاف لسداد المبالغ المستحقة عليه فان الفائدة تسرى على المبالغ المستحقة أو على المتبقى منها بعد الخصم من التأمين0

وفى جميع الأحوال تحسب الفائدة من التاريخ الذى تعتبر فيه واجبة الأداء في ذمة المتعهد أو المقاول 0

مادة " 33 " مدة التنفيذ:

تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذى يسلم فيه الموقع للمقاول خاليا من الموانع00الا اذا أتفق على خلاف ذلك ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين ومحرر من نسختين تسلم أحداهما للمقاول وتحتفظ الشركة بالنسخة الأخرى وإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه لتسلم الموقع فى التاريخ الذى تحدد له فى الأمر أو التعاقد فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل0

-17-

مادة " 34 " طريقة الدفع:

يجوز للشركة أن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وعلى النحو التالى:

- بحد أقصى 90% من القيمة المقررة للاعمال التى تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول0

كما يجوز صرف الـ10% الباقية نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهى سريانه بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام المؤقت0

- بحد أقصى (75%) من القيمة المقررة للمواد التى وردها المقاول لأستعمالها فى العمل والتى يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات وأن تكون مشونه بموقع العمل00 وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب الى أن يتم تركيبها0

وللشركة الحق فى تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التى تتم على نحو مغاير اذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق فى عدم صرف الدفع اذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول غير مرضى0

جـ- يصرف للمقاول باقى مستحقاته بعد تسلم الأعمال مؤقتا وذلك من واقع الكشوف الختامية والتى تتضمن قيمة الأعمال التى تمت فعلا0

د-عند تسلم الأعمال نهائيا بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمى الدال على ذلك يسوى الحساب النهائى ويدفع للمقاول ما تبقى من حسابه بما فى ذلك التأمين النهائى أو ما تبقى منه0

الفصل الثانى

" ب " شروط تنفيذ عقود مقاولات الأعمال

******

مادة " 35 " أ-   يلتزم المقاول بأتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات

الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع

العمل وتنفيذ أوامر الشركة بأبعاد كل مــن يهمل أو يـرفض تنفيذ

التعليمات أو يحاول  الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط0

-18-

ب-يلتزم المقاول باستخراج كافة التصاريح واستصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ الاعمال

المتعاقد عليها من الجهات المتخصصة بمعرفته وعلى نفقته00 ويجوز للشركة امداده

بالمستندات اللازمة لاستخراج تلك التصاريح والموافقات بناء عــى طلبه وذلك بكتاب

موصى عليه بعلم الوصول0

جـ- يلتزم المقاول أيضا باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة  للعمال أو أى

شخص أخر أو الاضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبـر مسئوليته في هـذه

الحالات مباشرة دون تدخل الشركة0

وفى حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للشركة الحق في تنفيذها على نفقته 0

د- يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الاعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات

وغيرها للتأكد من صلاحية المـواصفات والرسومات والتصميمات المعتـمدة وعليه

اخطار الشركة في الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولا تبعا لذلك عن صحة

وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه0

مادة " 36 " - جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والادوات والالات التى تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل أو على الارض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالها في تنفيذ العمل وكذلك جميع الاعمال والمنشأت الوقتية الاخرى تظل كما هى ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها الا باذن الشركة الى أن يتم الاستلام المؤقت على أن تبقى في عهدة المقاول

وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولاتتحمل الشركة في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك0

ويجب على المقاول أن يهيىء مكانا صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها منها بطريقة يوافق عليها مهندس الشركة 0

مادة " 37 " – قياس الاعمال

- تقاس وتقدر الأعمال بمعرفة مندوبى الشركة المسئولين عن العملية شهريا أثناء سير العمل وتعد مستخلصات في الوقت المناسب بالاشتراك مع المقاول أو مندوبه بالإعمال التى أنجزت فعلا وتحدد قيمتها وكذلك حصر المهمات التى قام بتوريدها وتحدد قيمتها0

مادة"38"- سحب الاعمال من المقاول

في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالإعمال التى تمت وبالمعدات والادوات التى استحضرت والمهمات التى لم تستعمل والتى قد وردها المقاول بمكان العمل ويتم ذلك الجرد خلال شهر على الاكثر من تاريخ سحب العمل بمعرفة مندوب

-19-

الشركة وبحضور المقاول بعد أخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور هو أو مندوبه ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوبين الشركة والمقاول أو من ينوب عنه فاذا لم يحضر أو لم يرسل مندوبا عنه أو حضر ورفض التوقيع أو مندوبه فيتم الجرد بمعرفة الشركة0

وفى هذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد فاذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله اليه كان ذلك بمثابة اقرار منه بصحة البيانات الواردة بمحضر الجرد والشركة غير ملزمة بأخذ شئ من هذه المهمات الا بالقدر الذى يلزم لإتمام الاعمال فقط على شرط أن تكون صالحة للاستعمال وما يزيد عن ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العمل0

مادة " 39 " - يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة – فإذا تأخــر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة اضافية لأتمام التنفيذ علـى أن توقع عليه غرامة  تأخير اعتبارا من بداية هذه المهلة والى أن يتم التسليم الابتدائـى وذلك بواقــع( 1%) عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغـرامة (10% ) من قيمة العقد0

وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها اذا رأت الشركة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر علــى الوجه الأكمل في المـواعيد

المحددة أما إذا رأت الشركة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك ، فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط 0

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى اجراء أخر0

ويعفى المتعاقد من الغرامة بعد أخذ رأى مجلس ادارة الشركة اذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ولا يخل توقيع الغرامة بحق الشركة في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير0

وعلى أيه حال يتحمل المقاول أى زيادة قد تحدث خلال فترة التأخير0

مادة " 40 " -  يقوم مهندس الشركة بعملية القياس أو الوزن للاعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع المقاول أو مهندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين فاذا تخلف المقاول أو مندوبه بعد اخطاره يلتزم بالمقاسات والأوزان التى يجربها مهندس الشركة0

وللشركة الحق في ندب مهندسا من مديرية الاسكان المختصة اذا تطلبت الضرورة الفنية ذلك ولم يتوافر لدى الشركة العنصر الفنى اللازم0

-20-

مادة " 41 " - يجب على المقاول أن يقيم على نفقته الخاصة قبل الشروع في العمل كشكا من الخشب ذا غرفه كافية الضوء وشبابيك من شرايح شمسية وزجاج وأرضيات من الخشب وسقف مزدوج به فراغ يتخلله الهواء ووجهات محكمة الالتحام لا ينفذ الغبار من بينها وتكون جميع الغرف مدهونة بالزيت0

ويعمل من الخارج دورة مياه كاملة لمهندس الشركة وعلى المقاول أن يصون جميع الأشياء المذكورة لتبقى في حالة جيدة طوال مدة الاعمال وعلى المقاول إدخال النور وتركيب التليفون بالغرف المشار اليها0

ويجب على المقاول أن يقيم لعمالة على نفقته الخاصة ( مظلة) مناسبة تقى العمال أثناء تناولهم الطعام كما يجب ايضا أن يمد المقاول عماله بالمياه الصالحة للشرب0

ويجب على المقاول أن يقوم أيضا باقامة أكشاك خشبية أو مبانى بالطوب النىء لمبيت العمال ليلا ويجب في جميع الاحوال أن يجرى المقاول تفريش هذه المنشأت الوقتية بفرشة الجير مرة واحدة كل شهر على الاقل وعليه أن يقيم لعماله وعلى نفقته الخاصة دورة مياه مؤقته ويجب العناية بنظافتها في كل وقت وكسح ما بها مـــن فضلات كلما

اقتضى الحال وكذلك على المقاول تطهير موقعها وازالتها متى صدر اليه الامر بذلك وبمجرد اقامة هذه المنشأة تعتبر ملكا للشركة ولا يجوز للمقاول التصرف فيها أو ازالتها

وتبقى كذلك الى أن يتم تنفيذ الاعمال وتقوم الشركة باستلامها مؤقتا وعندئذ تعود ملكيتها الى المقاول وفى هذا الوقت وليس قبله يمكنه نقلها أو التصرف فيها0

مادة " 42 " - الشروط الخاصة بالاعمال:

يجب على المقاول أن يجعل الاعمال بما فيها الاراضى الموضوعة تحت تصرفه لأى غرض من أغراض هذا العقد في حالة منتظمة خالية من البقايا التى لا لزوم لها والأشياء المضرة بالصحة وعليه أن يسلم كل جزء من الاعمال بعد إنجازه بحالة نظيفة وكاملة وصالحة للاستعمال وعليه أن يصلح مكان العمل وتخليته من جميع بقايا المواد والأوساخ وكل أنواع العوالق وأذا لم يقم المقاول بهذه الأعمال فللشركة الحق في أن تقوم بها على حسابه بدون حاجة الى اتخاذ أى اجراء أو اخطار0

-21-

مادة " 43 " - العمل ليلا:

اذا رأى المقاول من تلقاء نفسه أن يشتغل ليلا فعليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك الى الشركة على أن لا يبدأ في العمل ليلا الا بعد موافقتها على هذا الطلب كتابة وللشركة الحق في قبول هذا الطلب أو رفضه بدون أبداء الأسباب وفى حالة القبول يجوز للشركة أن تفرض على المقاول دفع مبلغ اضافى نظير ملاحظة العمل ليلا كما أنه في هذه الحالة يتحمل المقاول تكاليف الإنارة على شرط أن توافق الشركة على طريقة الإنارة التى ينوى إتباعها قبل الشروع في العمل ليلا0

أما اذا رأت الشركة تكليف المقاول بالعمل ليلا بقصد الوصول الى اتمام العمل قبل الميعاد المحـدد له بالعقد فيجـوز للشـركة أن تعطيه تعويضات بشرط أن لا يتجاوز مقدارها نصف يومية للعمال الذين وافقت الشركة على تشغيلهم ليلا وفي هذه الحالة تصرف الشركة للمقاول تكاليف الإنارة التى ترى الشركة بحسب تقديرها أنها لازمة وفى غير هاتين الحالتين لا يجوز الاشتغال في مكان العمل بين غروب الشمس وشروقها ويوقف العمل يوم الجمعة من كل أسبوع الا اذا أمر رئيس مجلس الادارة أو وافق على خلاف ذلك أو قضت بذلك الضرورة الماسة واذا رأت الشركة أن العمل يسير ببطء بحيث لا يحتمل إتمامه في الموعد المحدد له فيجوز لها تكليف المقاول ليلا بغير أن يكون له الحق في مطالبتها بأى تعويض أو خلافة0

مادة "44 "  - لوائح الشرطة والصحة ( حفظ النظام والطرق)

يلتزم المقاول باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع العقد كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الشركة بابعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام العقد0

مادة " 45 "- الشروط والمقايسات والرسومات:

الوصف التفصيلى للاعمال موضوع العقد مبين في هذه الشروط وفى الرسومات والمقايسات المرفقة بها التى لا يجوز فصلها عنها0

ويمكن الحصول على مجموعة من هذه الشروط والرسومات والمقايسات المرفقة نظير دفع الثمن المحدد لها عن كل مجموعة وعلى مقدمى العطاءات أن يشتروا مجموعة كاملة من هذه المستندات قبل تقديم عطاءاتهم ولا يلتفت الى أى عطاء لم يحصل مقدمة على هذه المستندات ويعتبر المقاول مطلعا بنفسه ملما بكل هذه المستندات وتفصيلاتها بمجرد تقديمه العطاء0

-22-

مادة " 46 "- مسئولية المقاول:

( أولا): المقاول مسئول عن جميع الاعمال ( بما في ذلك المواد التى توردها الشركة والموضوعة تحت يده على ذمة الاعمال) وعليه أن يقوم على حسابه الخاص بوقاية جميع الاعمال من التلف والعوارض الجوية أو مرور العمال أو خلافه واصلاح ما يظهر أو ينشأ

فيها من عيوب أو يحدث فيها من تلف لأى سبب وعليه أيضا أن يحافظ على جميع المبانى أو الأساسات الموجودة بموقع العمل بحيث اذا حصل لها أى ضرر أو تلف بسبب إهماله أو إهمال تابعيه يكون ملزما بإعادتها الى أصلها على حسابه وتحت مسئوليته0

( ثانيا): يجب على المقاول أن يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة والفعالة لمنع ما يحدثه سير العمل بمقتضى هذا العقد من الوفاة أو الإصابات للعامل أو لأى شخص أخر أو من الأضرار بممتلكات الحكومة أو الهيئات المحلية أو الأفراد ويكون مسئولا وحده مباشر دون دخل للشركة عما ينتج من الوفاة أو الإصابات أو السرقة أو الأضرار الأخرى من أى نوع سواء كان ذلك ناشئا بسبب إهماله أو إهمال وكلائه وخدمه أثناء سير العمل0

( ثالثا ): على المقاول أن يحيط الحفر والخنادق بحاجز مــن الحبال اتقاء لكل حادث

وتوضع عليها في الليل مصابيح حمراء تكون المسافة بيــن الواحد منها

والاخر من المحور للمحور عشرة أمتار على الاكثر للدلالة على الخطر في

تلك المنطقة وفى النهار يقام عليها الخفراء لحراستها ولا يقلل اشــراف

مندوبى الشركة أو أى عمل يقومون به مـن مسئولية المقاول عـن تنفيذ

الأعمال بدقة طبقا لأحكام العقد وتعتبر هذه المسئولية كاملة الى أن يتــم

استلام العمل نهائيا0

( رابعا): جميع الأعمال تستمر في عهدة المقاول وتحت مسئوليته الى تاريـخ الاستلام

النهائى وعليه أن يصلح جميع العيوب التى تظهر أو الأضــرار التى تنشأ

بصفة عامة سواء كان ذلك قبل اعتماد رئيس مجلس الإدارة أو مندوبــه

للجزء من الأعمال الذى حدث به الأضرار أو بعده0

( خامسا): على المقاول أن يقدم للشركة ما يثبت اشتراكه فــي التأمينات الاجتماعية

بالنسبة للعمال القائمين بالعمل في العملية المسندة اليه وكذلك اشتراكه في

الاتحاد المصرى لمقاولــى التشيـيد والبناء على أن يراعى أن تكون

-23-

فئته تتفق مع القيمة الاجمالية لعطائه المقدم وتسجيله لـدى مصلحة الضرائب على المبيعات وعليه أن يقـدم للشـــركة المستندات الدالة  على سابقة الخبرة والقيد في المكاتبات أو السجلات أو  النقابات أو الاتحادات التى يكون القيد فيها واجبا قانونا0

مادة " 47 "- التأمينات ضد الحريق والسرقات:

على المقاول بمجرد الفراغ من إنشاء المكاتب والأكشاك والورش وباقى المنشأت المؤقتة أن يؤمن عليها وعلى الأعمال موضوع هذا العقد بمبلغ 50%( فقط خمسون في المائة) من قيمة العقد وذلك بمجرد استلام أمر التشغيل0

وفى جميع الاحوال يجب أن يكون التأمين ضد الحريق والسرقات، واذا لم يقدم المقاول بوالص التأمين المطلوبة في خلال شهر من صدور أمر التشغيل يجوز للشركة أن تجرى التأمين على حسابه0

ويجب على المقاول أن يبقى التأمين المذكور مستمر غير منقوص لحين الاستلام المؤقت واذا قصر المقاول في دفـع أى قسط مـن الإقساط اللازم دفعها لشركة التأميـن

فيكون للشركة الحق في دفع القسط المذكور لشركة التأمين وخصمه من أى مبلغ مستحق للمقاول أو من قيمة التأمين النهائى المدفوع عن العملية0

مادة " 48 " - حق التفتيش والمعاينة والاختبار:

لرئيس مجلس الإدارة أو لمن ينوب عنه كامل الحرية في المرور في كل وقت وأية ساعة على أى جزء من العمل سواء كان ذلك بقصد التفتيش أو المعاينة أو الاختبار أو عمل مقاسات أو خلافة0

مادة" 49 " - الآثار والمواد الصالحة للبناء:

- جميع الآثار والعملة والأشياء الأخرى ذات القيمة التى يعثر عليها أثناء العمل يجب تسليمها في الحال لرئيس مجلس الادارة أو لمن ينوب عنه أو لأى شخص أخر يكون مخولا له استلامها بالنيابة عن الشركة حتى يمكن تسليمها الى الجهات المختصة0

- وعلى المقاول أن يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع حصول أى كسر أو ضرر لهذه الأشياء وأن يخطر في الحال رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه عند اكتشاف أية مقبرة أو تماثيل أو حفريات أو بقايا مبان قديمة أو أية أثار أخرى يصعب نقلها ويعثر عليها أثناء الحفر وفى تلك الحالة يجب أن يوقف العمل في هذا المكان حتى يتلقى تعليمات من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه0

-24-

- جميع الرمال والزلط والأحجار وما يماثلها والتى يعثر عليها وتقرر صلاحيتها لأعمال البناء يلزم المقاول باستعمالها ويحاسب عليها طبقا لقائمة الأثمان المعمول بها في المنطقة التى تقع فيها هذه الاعمال وقت تقديم العطاءات مع إضافة أو خصم ما يكون رئيس مجلس الادارة قد قبله من علاوة أو تنزيل حسب الظروف0

مادة " 50 "- المواد والآلات بمكان العمل:

جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والادوات والالات التى تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة العمل بقصد استعمالها وكذلك جميع الاعمال والمنشأت الوقتية الاخرى تظل كما هى ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها الا باذن شركتنا الى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده ولا تتحمل الشركة في شأنها مسئولية الضياع أو السرقة أو غير ذلك0

ويجب على المقاول أن يهيئ مكان صالحا لتشوين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية0

مادة " 51 "- التأخير في القيام بالالتزامات:

- اذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحق للشركة الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين:

( أ) فسخ العقد0

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد الطرق المقررة بلائحة المشتريات الخاصة بالشركة0

ويكون للشركة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشأت مؤقتة ومبانى وآلات وأدوات ومواد وخلافه دون أن تكون مسئولة عما يصيبها من تلف أو نقص ويكون لها الحق في الاحتفاظ بها بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تبيعها وفى جميع الحالات يصبح التأمين النهائى من حقها ولها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أى مبالغ مستحقة لديها أو لدى أى شركة أخرى تابعة دون اتخاذ أى إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها بالرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق 0

-25-

مادة " 52 "- سحب العمل أو أى جزء منه من المقاول:

في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالاعمال التى تمت وبالالات والادوات التى استحضرت والمهمات التى لم تستعمل والتى يكون قد وردها المقاول بمكان العمل ويتم ذلك الجرد خلال شهر من تاريخ سحب العمل بمعرفة الشركة وبحضور المقاول أو مندوبه بعد اخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويثبت هذا الجرد بموجب محضر يوقعه كل من مندوب الشركة والمقاول أو مندوبه فاذا لم يحضر أو لم يرسل مندوبا عنه فيتم الجرد في غيابه ويخطر بنتيجة الجرد فاذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ اخطاره كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة بمحضر الجرد 0

والشركة غير ملزمة بأخذ شئ من هذه المهمات الا بالقدر الذى يلزم لأتمام الاعمال فقط0

مادة " 53 "- إزالة الآلات وخلافها من موقع العمل:

- على المقاول بمجرد اتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأدوات والآلات والأتربة والبقايا وأن يمهده والا كان للشركة الحق بعد اخطاره بكتاب موصى عليه تنفيذ ذلك على حسابه

- مادة " 54 " – أتمام الاعمال

يجب على المقاول بمجرد اتمام الأعمال أن يخطر الشركة بذلك كتابه لتحديد موعد لمعاينة واستلام الاعمال وتتم المعاينة بواسطة مندوبى الشركة وبحضور المقاول أو مندوبه واذا أتضح للشركة من هذه المعاينة أن الاعمال تمت على الوجه المطلوب ووفقا لرسومات ومستندات العقد يتم استلام الاعمال ابتدائيا ويحرر محضر بذلك من الطرفين تعتمده الشركة واذا ظهر من المعاينة أن العمل لم ينفذ على الوجه الاكمل فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسليم الى أن يتضح أن الاعمال قد تمت بما يطابق الشروط( هذا مع عدم الاخلال بمسئولية المقاول طبقا لأحكام القانون المدنى) وتبدأ من تاريخ المعاينة الاخيرة مدة الضمان0

كما يجب عليه بمجرد أتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المعدات والمواد والمخلفات وأن يمهده ويحق للشركة بعد أخطاره كتابة تنفيذ ذلك على حسابه0

-26-

مادة " 55 "- مدة الضمان الاعمال

يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الاكمل لمدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ التسليم الابتدائى ما لم يتفق على مدة أطول وذلك دون اخلال بمدة الضمان المنصوص عليها بالقانون المدنى ويكون المقاول مسئولا عن بقاء الاعمال سليمة مدة الضمان ،  فاذا ظهر بها خلل أو عيب يقوم باصلاحها على نفقته واذا قصر في اجرائه فللشركة حق أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته0

فى حالة ما اذا كان العمل المطلوب تنفيذه اقامة مبانى أو منشأت ثابته00يضمن المقاول ما يحدث خلال عشرة سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدة من مبانى أو أقامه من منشأت ثابتة وذلك لو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الارض ذاتها أو كانت الشركة قد أجازت إقامة المنشأت المعيبة ما لم يتم الاتفاق على أن تبقى هذه المنشأت مدة أقل من عشرة سنوات00 ويشمل الضمان ما يوجد فى المبانى أو المنشأت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء أو سلامته0

مادة " 56 "- الاستلام النهائى:

- اذا قام المقاول بكل ما عليه من التزامات طبقا لشروط العقد وتبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات فيتم تسليمها نهائيا بموجب محضر من ثلاث نسخ يوقعه كل من مندوبى الشركة والمقاول أو مندوبه الرسمى واذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائى لحين قيامه بما يطلب إليه من أعمال مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقا لأحكام القانون المدنى أو أى قانون أخر0

وعند اتمام التسليم النهائى يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد اليه التأمين النهائى أو ما تبقى منه0

مادة " 57 "- المشروعات والرسومات المحضرة بمعرفة المقاول:

في حالة النص على وجوب تقديم مشروعات أو رسومات لبعض أو كل أجزاء العمل يجب على المقاول تقديم المشروعات أو الرسومات المذكورة من عشر صور موقعا عليها بإمضائه أو من ينوب عنه وذلك قبل البدء في العمل بمدة كافية ولا يشرع المقاول في العمل الا بعد اعتماد المشروعات أو الرسومات المذكورة من رئيس مجلس الادارة0

-27-

مادة " 58 "- تصحيح الأخطاء وخلافها في الأوصاف:

أولا: كل خطأ أو سهو يحصل عليه في أى وصف أو رسم تقدمه الشركة يمكن تصحيحه بمعرفة رئيس مجلس الادارة في أى وقت كان ولا يكون للمقاول أى حق بسبب ذلك في أى تعويض0

وعلى المقاول أن يراجع الرسومات أو التصميمات الخاصة بالعمل قبل الشروع فيه ويبلغ الشركة في الوقت المناسب ملاحظاته بشأن هذه الرسومات والتصميمات وعلى أى حال يكون المقاول مسئولا وحده عن جميع الرسومات والتصميمات الخاصة بالاعمال موضوع هذا العقد 00 كما لو كانت مقدمه منه ما لم يكن سبق التنبية منه كتابة بوجود عيب أو خطأ فنى فيها 0

( ثانيا) : في حالة ما اذا كان العمل المطلوب تنفيذه بمقتضى العقد هو اقامة مبانى فوق أساسات أو مبانى موجودة فعلا، فعلى المقاول أن يراجع رسومات وتصميمات الأساسات أو المبانى الموجودة وعليه أن يقوم بعمل حساب الأثقال وله في سبيل الوصول الى ذلك أن يعمل الجسات والتجارب اللازمة فيها وذلك للتحقق من متانتها وقوة احتمالها للمبانى المطلوب اقامتها00وعليه أن يرفق بعطائه كل ملاحظاته بهذا الشأن ومشروع

التقوية الذى يقترحه والقيمة التى يقبل بها للقيام بهذه التقوية ومدة إجرائها، فإذا لم تقبل الشـركة هذه الملاحظات بدون سبب معقول ورأت كفاية الأساسات

أو المبانى فتكون وحدها مسئولة عن ذلك واذا لم يرفق المقاول بعطائه هذه الملاحظات فيعتبر ذلك اعترافا منه بكفاية هذه الأساسات أو المبانى ومتانتها ومسئوليته عنها0

مادة " 59 "- التخطيط:

قبل البدء في العمل بأى قسم من الأقسام يجب عمل التخطيط بكل دقة بمعرفة مهندس المقاول وحضور مهندس الشركة 0 والمقاول مسئول وحده عن القيام بجميع أعمال التخطيط وعن صحتها ومراجعة جميع الأبعاد المبينة على الرسومات وعن صحة ورود جميع البيانات التى بها على الطبيعة واعتماد مهندس الشركة أو اشتراكه مع المقاول في عمل التخطيط لا يمكن أن يخلى المقاول من المسئولية المطلقة عن التخطيط0

-28-

مادة " 60 "- المناسيب:

يعطى المهندس المقاول منسوبا ثابتا أو روبيرا لكل عمل0 وعلى المقاول تحقيق هذا المنسوب وتوجيه نظر مهندس الشركة الى أى خطأ يعتقد وقوعه فيه0 والمقاول مسئول عن عمل مناسيب مسلسلة أو الروبير الاصلى المعطى له0

والمقاول مكلف بالسير بجميع الاعمال تبعا للمناسيب المطلوبة والمبينة على الرسومات وتحقيقا يجب عليه قياس الارتفاعات من الروبير أو مناسيب محدودة بعلامات ثابتة يقوم المقاول ومندوبه بعملها0

مادة " 61 "  المواد والتشوين:

( أولا): جميع المواد يجب أن تكـــون مــن أجـــود صنف مطابقة للمواصفات

المبينة في الأجزاء الملحقة بهذه الشروط أو فـي المقايسات أو لأى شرط خاص

من شروط العقد0

( ثانيا): يجب توريد جميع المواد الى موقع العمل قبل استعمالها بمدة لا تقل عــن

خمسة عشر يوما0

( ثالثا): يجب أن يكون تشوين المهمات متواصلا بمقادير كافية لإتمام الأعمال فــى

المواعيد المحددة، وأن يكون ذلك في الأماكن التــى يعينها مهندس الشركة

الملاحظ للعمل0

مادة " 62 " - الشنايش والثقوب والمجارى :

( أولا) الشنايش والثقوب والمجارى اللازمة والأجهزة مـوضوع العقد فــي حالة

إسناد كافة الأعمال لمقاول واحد:

على المقاول ترك أو دق جميع الشنايش والثقوب اللازمة للاعمال الهندسية والمواسير والاجهزة موضوع العقد وذلك بالخرائط والأسقف والأرضيات، وعليه بعد ذلك تركيب المواسير والاجهزة وسد وتقفيل أوجهها بالطوب أو بلاط الاسمنت أو الترابيع المصنوعة من خرسانة الزلط الفينو والاسمنت المبنية على سيفها بمـونة الاسمنت والرمل بنسبة 1- 3 وتشطيب البلاط والأرضيات بنفس المون والمهمات المصنوعة منها0

-29-

( ثانيا) الشنايش والثقوب والمجارى اللازمة لأعمال مقاولين أخرين في حالة إسناد الأعمال لعدة مقاولين:

على المقاول الأصيل ترك أو دق جميع الشنايش والثقوب والمجارى اللازمة لأعمالا المقاولين الآخرين والمبينة على الرسومات التى يطلب منه تخليقها بالحوائط والأسقف والأرضيات أثناء سير العمل وعليه بعد قيام المقاولين الآخرين بتركيب أعمالهم والتقطيب أو التقفيل عليها أن يقوم بتصليح الطبقة الخارجية للبياض والارضيات بمهمات ومصنعيه مماثلة للموجودة تماما وليس له الحق في طلب أى علاوة في حالة تأخير نحو هذه التشطيبات أو بعضها بسبب الأعمال التى يقوم بها المقاولون الآخرون المشار إليهم بل عليه بأن يقوم بأعماله المذكورة بنفس الفئات الواردة بعطائه بشرط إلا تتجاوز مدة الضمان0

مادة " 63 "- شروط عمومية ومحلية:

من المحتمل أن تكون طبيعة الأرض السفلية الطينية متماسكة أو طمى، وعلى مقدمى العطاءات تقديم عطاءاتهم وتحديد فئتهم أن يجروا تحريات بأنفسهم وتحت مسئوليتهم للحصول على معلومات إضافية أو أية معلومات أخرى في سبيل التحقق من طبيعة التزاماتهم ومداها، وذلك على نفقتهم وتحت مسئوليتهم حتى يمكنهم أن يضعوا عطاءاتهم ويقدروا فئتهم 0

ويعتبر المقاول قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء والمقاول مسئول وحده عن مواجهة الصعوبات التى تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة أو غير منظورة وسواء كانت بسبب طبيعة الارض أو الطبقات السفلية منها أو المواد التى سيجرى حفرها

أو تعترضه أثناء العمل وليس له الحق في المطالبة بفئات أزيد مما هو مدون بعطائه أو أى مبالغ اضافية أو تعويض نظير الصعوبات التى تطرا أو الظروف التى لم تكن منتظرة أو بسبب تكبده مصاريف زائدة أو خسارة أو تأخير يمكن أن ينشأ من طبيعة الطبقات أو الماء الذى يوجد بالأساسات بالطبقة السفلية أو عدم التحقق من التزاماته أو بسبب أى خطأ أو سهو مهما كان نوعه سواء حدث في مستندات العقد أو في أية معلومات أخرى معطاة للمقاول، ويجب أن يعتبر الفئات المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات0

-30-

(جـ) شروط تنفيذ عقود التوريد

مادة " 64 "- توريد الأصناف وفحصها:

يقوم المتعهد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها- وذلك في المواعيد المحددة الى مخازن الشركة أو الى المكان المتعاقد على التوريد اليه خالصة جميع المصروفات ومطابقة لأمر التوريد عدا أو وزنا أو مقاسا طبقا للمواصفات أو العينات المعتمدة والموقعة منه0

واذا ذكر المورد في عطائه أن التوريد سيكون فورا في محله مقابل شيك بالقيمة وقبلت الشركة عطاءه، وجب على المورد فور استلام اخطار التعاقد أن يعد المهمات للتسليم فورا، وللشركة أن توفد مندوبها لاستلام المهمات وتسليم الشيك في خلال أسبوع من اليوم التالى من تاريخ اخطار المتعاقد0

ويتسلم أمين المخازن ما يورده المتعهد من الأصناف بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور مندوب المتعهد ويعطى عنه إيصالا مؤقتا ويقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين اخطار المتعهد بميعاد اجتماع لجنة الفحص لكى يتسنى له حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائى0

ويعتبر قرار لجنة الفحص بقبول أو رفض الأصناف نهائيا وذلك بمجرد اعتماده من رئيس مجلس الإدارة وعلى المتعهد أن يقدم قائمة الأسعار بالأصناف الموردة منه مبينا بها الكمية والثمن حسب العقد ويجب أن تكون القائمة من أصل وصورتين0

مادة " 65 "- اذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو أكثر من الاصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابيا بالبريد الموصى عليه بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلا عنها ويجب أن يتم ذلك الاخطار فور صدور قرار اللجنة في ذات اليوم أو اليوم التالى على الاكثر ويلتزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ

اليوم التالى لأخطاره- فإذا تأخر في سحبها فيكون للشركة الحق في تحصيل مصروفات تخزين بواقع (2%) من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد وتخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها ويـكون البيـع وفقا لأحكام لائحة المشـتريات الخاصة بشــركتنا

ولا تكون شركتنا مسئولة عما قد يلحق الأصناف المرفوضة من ضرر بسبب الحريق أو غيرة الى يوم تسلمها بمعرفة المتعهد أو التصرف فيها بمعرفة الشركة0

-31-

مادة " 66 "-يصرف ثمن الأصناف الموردة في أقرب وقت ممكن وبعد اعتماد قرار لجنة الفحص أو ورود نتيجة الفحص الفنى حسب الاحوال0

وفى الحالات التى يتضمن فيها التعاقد أن يتم سداد الثمن مقابل استلام الأصناف- فيجب على الشركة اتخاذ ما يلزم نحو اجراء فحص الأصناف والتحقق من مطابقتها للمواصفات المتعاقد على أساسها وذلك قبل الاستلام وسداد الثمن0

مادة " 67 "-  اذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد- ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة- فيجوز للسلطة المختصة اذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن تلك المهلة بواقع ( 1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون قد تأخر في توريدها وبحد أقصى (5%) من قيمة الأصناف المذكورة 0

وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخيـر دون حاجة الى انذار أو اتخاذ أى اجراء00 ويعفى المتعاقد من الغرامة اذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته وللسلطة المختصة حق الإعفاء إذا لم ينتج عن هذا التأخير ضرر للشركة0

وفى حالة عدم قيام المورد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فعلى الشركة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين طبقا لما تقرره السلطة المختصة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد0

- شراء الأصناف التى لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها بأحد الطرق المقررة 0

- إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف  0

وفى هاتين الحالتين يصبح التأمين النهائى الخاص بهذه الأصناف من حق الشركة وبخلاف ذلك لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها- بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية- من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها دون حاجة

الى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بطريق المحاكم العادية0

مادة " 68 "  - يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها الى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه في الموعد المحدد وفى حالة تخلفه فيكون لمدير المخازن أو مدير المتابعة والفحص والاستلام أو لجنة الفحص بشركتنا الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة على حساب المورد لتسلم الأصناف وتسليمها الى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى الأمر ذلك دون أن يكون للمورد حق الاعتراض0

-32-

مادة " 69 "- يجوز للجنة الفحص والاستلام قبول المهمات رغم عدم مطابقتها للمواصفات بعد تحديد نسبة النقص والمخالفة ومقدار الخفض في قيمة هذه المهمات نتيجة لذلك وبعد موافقة لجنة البت واعتماد السلطة المختصة وذلك بالشروط الاتية:-

- أن تكون الحاجة ماسة لقبول المهمات رغم ما بها من نقص أو مخالفة0

- أن تكون المهمات صالحة للأغراض المطلوبة من أجلها ولا يترتب على قبولها ضرر للشركة0

جـ- أن يتم تخفيض السعر بمقدار ضعف نسبة عــدم الصلاحية ولا تقبل المهمات اذا

تجاوزت نسبة عدم الصلاحية10%

مادة : " 70 "  أحكام عامة

لا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أى شرط أو مادة في الاشتراطات العامة أو الخاصة التى تم إقرارها بمراجعة عقودها بالشئون القانونية إلا بعد الرجوع إليها وموافقتها0

مادة : 71 " تخضع جميع العمليات لاحكام لائحة المشتريات الخاصة بالشركة

تحريرا في   /    /

رئيس قطاع

الامداد والتموين

م/

نموذج رقم ( 167 )

جمهورية مصر العربية

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

ش0ت0م0م

كراسة الشروط العامة الخاصة بمزايدات الشركة

طريقة البيع  : ـــــــــــــــــــــ

الإدارة الطالبة: ــــــــــــــــــ

جلســــة : ــــــــــــــــــ

قيمة دفتر الشروط والمهمات : ـــ  ـــــــــــ

تسدد بإيصال رقم: ــــــــــ  بتاريخ: ــــــــــــ

باســــــم : ـــــــــــــــــــــــــــ

الملحقات : 1-  ــــــــــــــــــــــــــــ

2- ـــــــــــــــــــــــــــــ

3- ـــــــــــــــــــــــــــــ

4- ــــــــــــــــــــــــــــ

-32-

الباب الاول

شراء واستئجار العطاءات

والمعدات ووسائل النقل

الفصل الاول

شراء واستئجار العطاءات

******

مادة" 1 "- يكون التعاقد علـى استئجار عطاءات لازمة لشركتنا لمدة لا تــزيد عـن

سنة00على أن يقدم مع كل عرض التأمين المؤقت المحدد بشروط الطرح

مادة "2" -  يتم حجز نسبة تعادل5% من الثمن ترد الى البائع بعد التسجيل أو مضى عام

من تاريخ تسليم العطاء لشركتنا ايهما لاحق لمواجهة اصلاح أى عيوب تظهر

خلال هذه المدة0

مادة"3" – تقديم العروض

يكون تقديم العروض في عمليات شراء أو استئجار العقارات في مظروفين أحدهما للعرض الفنى والاخر للعرض المالى0

ويحتوى المظروف الفنى على التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة الى البيانات والمستندات الاتية:-

- المستندات الدالة على الملكية التامة0

- شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أية رهون أو حجوزات أو غيرها من موانع نقل الملكية أو الاستئجار0

- تقرير معتمد من مهندس استشارى يفيد سلامة العقار من كافة النواحى الانشائية والمعمارية وصلاحيته للغرض المطلوب من أجله0

- التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بانشاء العقار0

- نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشارى تفيد أن هذه الرسومات تطابق ما هو موجود على الطبيعية ومقدم عنه العرض0

- شهادة من الادارة الهندسية بالحى الواقع بدائرته العقار تفيد عدم وجود أية مخالفات على العقار0

-33-

- بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات0

- المدة التى يتم خلالها تسليم العقار للشركة صالحا للاستخدام وفقا لمتطلباتها ويحتوى المظروف المالى على الاتى:-

*- أسعار البيع0

*- في حالة الاستئجار تحدد القيمة الايجارية وملحقاتها التى يتحملها الميتأجر0

*-طريقة السداد

*-أية شروط مالية أخرى0

مادة" 4" – تقدم العروض للجنة البيع في الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية والتى تقوم

بفتح المظاريف وقراءة محتوياتها على مقدمى العروض دون فتح المظاريف

المالية حيث تقوم برصدها بكشف بعد لذلك وتحفظ لدى مدير ادارة المشتريات

مادة "5"- تتم المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية أخذا في الاعتبار قيمة

الارض المقام عليها العقار وصقع الموقع والمساحة ونوع التشطيب والتجهيزات

وغيرها من عناصر التميز بالنسبة لكل عقار ، ويتخذ سعر المتر اساسا للمقارنة

على أنه اذا اقضت الضرورة ادخال بعض التعديلات أو الاعمال الاضافية على

العقار المطلوب التعاقد بشأنه طبقا لمتطلبات العمل الخاصة بشركتنا، فيتم الاتفاق

مع صاحب العقار على تنفيذ هذه الاعمال توحيدا لمسئوليته عـن سلامة العقار

بالكامل00 مع الاسترشاد باسعار السوق لمثل هذه الاعمال ومراعاة الالتــزام

بتعليمات الجهات الفنية المختصة بالنسبة لمثل هذه التعديلات0

مادة" 6" – يتم سداد10% من قيمة البيع على أن يتم استكمال باقـى الثمن خلال فتــرة

لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد0

مادة"7"- يتم سداد قيمة التأمين المؤقت المحدد بشروط الطرح على أن يسدد من يرسو عليه

المزاد ما يوازى10% من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل

كتأمين نهائى سارى طوال مدة العقد وذلك فور رسو المزاد0

-34-

مادة"8" – فتح المظاريف المالية

يتم فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا فقط في حضور أصحابها وتبدأ اللجنة في مفاوضتهم بدءا بأفضل العروض من الناحية الفنية ثم من يليه على الترتيب للوصول الى أقل سعر ممكن بالنسبة لكل عرض0

وتتولى اللجنة اجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفنية والمالية أخذا في الاعتبار قيمة الارض المقام عليها العقار وصقع الموقع والمساحة ونوع التشطيب والتجهيزات وغيرها من عناصر التميز بالنسبة لكل عقار، ويتخذ سعر المتر أساسا للمقارنة0

وترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة تضمنه كافة ما قامت به من اجراءات مع بيان أسباب ماتنتهى اليه من توصيات0

مادة" 9 "- تقوم اللجنة الفنية المتخصصة باستلام العقار محل التعاقد بعد أن تتأكد مــن

مطابقته من جميع الوجوه لما تم التعاقد عاليه يجب أن تتخذ اجراءات التعاقد

مادة "10"- نقل الملكية أو الاستئجار وفقا للقوانيين والقرارات المنظمة لذلك

مادة"11"- في حالة الاخلال بأى شرط من شروط البيع يتم فسخ العقد وتتخذ اجراءات البيع

من جديد على حساب المشترى 0

الفصل الثانى

استئجار المعدات ووسائل النقل

********

مادة"12"- يتم تقديم العروض في مظروف مغلق تحدد به المواصفات الفنية بكل دقه ومدة

الاستئجار والقيمة الايجارية المطلوبة وما يثبت سداد التأمين الابتدائى 0

مادة"13"- تقدم العروض للجنة البيع في الموعد المحدد لفتح المظاريف والتى تقوم بفتح

المظاريف وقراءة محتوياتها على مقدمى العروض وترتيبها 0

مادة "14"- يتم اتخاذ إجراءات التعاقد على استئجار المعدات أو وسائل النقل المستأجرة عند

استلامها للمواصفات الفنية 0

-35-

الباب الثانـــــى

بيع الاصول والمهمات

المستغنى عنها والخردة

********

مادة"15"- يجب أن يقوم المشترى بسداد قيمة مشترياته قبل استلامها على أن يتم تسوية

التأمين النهائى مع أخر دفعه اذا تم التسليم على دفعات

مادة"16"-   تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا أو

اقتضت المصلحة العامة ذلك أو لم تصل نتيجتها الى القيمة الاساسية ويكون

الإلغاء بناء على توصية اللجنة واعتماد السلطة المختصة ويجب أن يشتمل

قرار الإلغاء على الأسباب التى بنى عليها0

مادة"17"- ترد الى المتزايدين الذين لم يرسى عليهم المزاد التأمينات المؤقتة المسددة

منهم في نفس جلسة المزايدة 0

مادة "18"- تسمح شركتنا للمتزايدين بعد شرائهم كراسة الشروط والمواصفات بمعاينة

اللوطات المعروضة للبيع معاينة تامة وذلك خلال فتــرة الإعلان ويقيد

اشتراكه إقرارا منه بالمعاينة التامة النافية للجهالة0

مادة"19"- يجب على من رسا عليه المزاد سداد باقى الثمن خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ إخطاره بأمر المبيعات00 واذا كان تسليم المبيع على دفعات فيتم سداد

قيمة كل دفعه بالكامل قبل الموعد المحدد لأستلامها ولا تسوى نسبة الـ20%

المشار إليها الا عند استلام أخر دفعه من المبيع ويجـــوز بمـوافقة السلطة

المختصة إعطاء مهلة اضافية للسداد مقدارها عشرة ايام اذا كان ذلك في صالح

شركتنا00 فاذا تأخر في السداد خلال هذه المدة تصبح المبالغ المدفـوعة منه

حقا لشركتنا ويصبح التعاقد مفسوخا دون حاجة لأتخاذ أى إجراءات قضائية0

مادة"20"- اذا تأخر من رسا عليه المزاد في استلام الاصناف خلال عشرين يوما من تاريخ

اخطاره بأمر المبيعات يحصل منه مصروفات تخزين بواقع2% عن كل اسبوع

تأخير أو جزء منه وبحد اقصى خمسة أسابيع بعدها يحق لشركتنا اتخاذ اجراءات

اجراءات بيع الأصناف لحسابه وتحميله النقص في الثمن ومصروفات التخزيـن

ومصروفات ادارية 10% من ثمن البيع الجديد ولا يرد اليه أى زيادة نتيجة البيع الجديد 0

-36-

مادة  " 21 " -  يكون التأجير أو الترخيص لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات على أن يتم قبل

نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد0

مادة"22"- تصدر السلطة المختصة أو من تفوضها قرار بتشكيل لجنة لتسليم محل البيع

برئاسة موظف مسئول ومن ترى أهمية لضمهم لعضوية اللجنة وفــى حالة

المنقولات يجب على اللجنة مراعاة أن يكون التسليم حسب التقسيم الذى أجرته

لجنة التصنيف من حيث الكمية والمواصفات وما أسفرت عنه قرارات البيع

بحيث لا تتعدى الزيادة عن 25% من كمية اللوط الواحد 0

مادة"23"- تقوم الشركة بابلاغ مصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة مكافحة التهرب

من الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية بكافة تعاقداتها 0

مادة"24"- لا يسمح بدخول المزاد الا لمن يسدد قيمة التأمين الابتدائـى المطلوب ويقدم

صورة البطاقة الضريبة وذلك فـى الموعد والمكان المحددين لاجراء المزاد 0

يجب على من يرسى عليه المزاد الالتزام بالاتى:-

أ- سداد20% من ثمن الصفقة فور رسو المزاد عليه

ب- اداء باقى الثمن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لاخطاره بالتعاقـد

جـ-الحالات التى تتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم المبيع على دفعات يتم سداد قيمة كل

دفعة بالكامل قبل المـوعد المحدد لأستــلامها ولا تسوى نسبة الـ 20% الا عند

استلام أخر دفعة من المبيع 0

- اذا تأخر المشترى عن استلام الاصناف خلال عشريـن يوما من  تاريخ اخطاره بالتعاقد

يحصل منه مصروفات تخزيـن بواقع 2% عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه وبحـد

أقصى خمسه أسابيع بعدها يحـق للشركة أن تتخذ أجراءات بيع المهمات لحسابه فى

اقرب فرصه ويكون البيع  وفقا لآحكام  لائحة المشتريات الخاصة بالشركة0

- اذا تقاعس المشترى عن سداد المبالغ المستحقة علية تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا

للشركة ويصبح العقد مفسوخا دون حاجة الـى اتخـاذ أية اجراءات قضائية 0

-37-

أ- يتم البـيع بالعدد وعلى أساس المعاينة وطبقا للتقسيم الذى أجــرته لجنه

التصنيف من حيث الكمية والمواصفات وما أسفرت عنه قرارات البيع0

ب- بالنسبة للأوزان لا تتعدى الزيادة عن 25% من كمية اللوط

-يكون التحميل والنقل على نفقة المشترى دون أدنى مسئولية على شركتنا0

مادة : " 25 "  أحكام عامة

لا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أى شرط أو مادة في الاشتراطات العامة أو الخاصة التى تم إقرارها بمراجعة عقودها بالشئون القانونية إلا بعد الرجوع إليها وموافقتها0

مادة : 26 " تخضع جميع العمليات لاحكام لائحة المشتريات الخاصة بالشركة